### Réunion de suivi hebdomadaire du 30/07/2021
#### Absences
Absent	Motif	Commentaire

#### Événements marquants de la semaine
Événement	Description	Commentaire
R&D MDM CYNOD	Soumission du tableau comparatif pour validation du choix “MIRADORE BUSINESS”	Voir le fichier partagé pour les détails
MAJ ORIBA WALLET	Déploiement version 1.0.7 sur Play Store pour correction affichage bouton paiement sur certains devices
PRECISIONS SUR VPN YARA OIL	Echanges avec M. SEIBA de OM Mali sur la mise en place du VPN pour les infrastructures prod/test du projet API YARA OIL	La proposition du HTTPS en test ne convient pas à OM qui préfère mettre en place le VPN en autorisant les IP de test jusqu'à la validation des livrables.
RETARD SPRINT 10	Retard sur la livraison du sprint se terminant le 03/08/2021. Une version de test a été fournie en fin de semaine.
Rokhaya malade	N'a pas travaillé cette semaine pour raisons médicales

#### Feedback Devs
Point	Description	Commentaire

Perspectives importantes semaine prochaine

#### Feedback commercial
Client	Ancienneté	Satisfaction	Commentaire
ELTON DK	En production
STAR ENERGY	En production
WMS OIL (TITAN)	En production
CIEL OIL	En production
API	En production
CAP TOGO	En production
YARA OIL	En production
ORIBA	En production
ELTON GB	En production
MKA EXCELLENCE	Prospect
SOS PETROLE Groupe STAR OIL	Prospect	En négociation pour phase pilote
SGF (Serigne Gueye & Fils)	Prospect	Relance rencontre direction
MHOMA Group	Prospect	Contact via ALT pour infos Cynod et fidélité
OMEGA Petroleum	Prospect	Relance Présentation Online
Optimo Energy Guinée Bissau	Prospect

Légende: 'Pas du tout satisfait' à 'très satisfait':
#### Feedback Support
Client	Tickets ouverts	Tickets fermés	Tickets en souffrance	Total ticket	Commentaire
ELTON DK
STAR ENERGY
WMS OIL (TITAN)
CIEL OIL
API
CAP TOGO
YARA OIL
ORIBA
ELTON GB

#### Feedback Production
Client	Incidents	Déploiements	Opérabilité	Non conformité	Action
ELTON DK
STAR ENERGY
WMS OIL (TITAN)
CIEL OIL
API
CAP TOGO
YARA OIL
ORIBA
ELTON GB

#### Autres remarque Production
Remarque	Description	Note

### Conclusion
#### Points d’amélioration
Intervenant	Point	Action	Affectation

#### Autres remarques
Intervenant	Commentaire

#### Voir aussi
- Suivi hebdomadaire du 30/07/2021
- Suivi hebdomadaire du 23/07/2021