### Réunion de suivi hebdomadaire du 20/08/2021
#### Absences
Absent	Motif	Commentaire
Rokhaya	Malade

#### Événements marquants de la semaine
Événement	Description	Commentaire
VPN YARA OIL	Orange OM demande de renseigner le fichier de paramétrage VPN mis à jour avant de tenir une séance	Voir le fichier partagé
3 semaines d'absence pour Rokhaya	Absente pour raisons médicales
SPRINT 11	Fin de sprint initiale du 20/08 est décalée au 23/08 en raison de la fête de la tamkharite (1jr férié)	Livraison d'une version de test pour le 24/08
BUG SUR PROD	Bug sur les fonctionnalités de mise en opposition / levée d'opposition signalé par le CAP TOGO / STAR ENERGY / ORIBA	Corrigé et fera partie du prochain déploiement car non bloquant auprès de client. Voir détails sur ticket #67588
PILOTE ORIBA	Point de suivi sur la phase PILOTE WALLET ORIBA avec le DG	Insistance sur le délai de réception du code d'activation + ajout du logo oriba sur les visuel de l'application sur playstore
MDM UROVO	Pas d'avancé au courant de cette semaine

#### Feedback Devs
Point	Description	Commentaire
[FO-WALLET]	Mise à jour API création compte wallet	Résolu
[FO-WALLET]	Push de notification Activation wallet & code secret oublié	Résolu
[BO-CYNOD]	Fix sur la mise en opposition des carte	Résolu
[BO-CYNOD]	Mise à jour des API’s Yara	Résolu
[BO-CYNOD]	Intégration de spring security pour la protection des api’s	En cours (90%)
[BO-CYNOD]	Amélioration des Api’s Activation wallet et code secret oublié pour la prise en charge des push de notifications	Résolu
[BO-CYNOD]	Mise des Ap’is de création de compte et de souscription	Résolu

Perspectives importantes semaine prochaine

#### Feedback commercial (fait par Mactar Ba en absence de Rokhaya)
Client	Ancienneté	Satisfaction	Commentaire
ELTON DK	En production		- écarts de solde - relance sur les travaux d'optimisation du monitoring
STAR ENERGY	En production		- bug sur production, voir ticket #67588
WMS OIL (TITAN)	En production
CIEL OIL	En production
API	En production		- en attente homologation nouvelle imprimante RoSH
CAP TOGO	En production		- bug sur production, voir ticket #67588
YARA OIL	En production		- bug sur production, voir ticket #67588
ORIBA	En production		- temps de réception sms d'activation wallet trop longs (4mn en moyenne) - ajout logo oriba sur visuel app au démarrage et icone app sur playtore - maj page description app oriba wallet sur playtore - bug sur production, voir ticket #67588
ELTON GB	En production
MKA EXCELLENCE	Prospect
SOS PETROLE Groupe STAR OIL	Prospect	En négociation pour phase pilote
SGF (Serigne Gueye & Fils)	Prospect	Relance rencontre direction
MHOMA Group	Prospect	Contact via ALT pour infos Cynod et fidélité
OMEGA Petroleum	Prospect	Relance Présentation Online
Optimo Energy Guinée Bissau	Prospect

Légende: 'Pas du tout satisfait' à 'très satisfait':
#### Feedback Support
Client	Tickets ouverts	Tickets fermés	Tickets en souffrance	Total ticket	Commentaire
ELTON DK
STAR ENERGY
WMS OIL (TITAN)
CIEL OIL
API
CAP TOGO
YARA OIL
ORIBA
ELTON GB

#### Feedback Production
Pas d'incidents, ni de déploiements cette semaine
Client	Incidents	Déploiements	Opérabilité	Non conformité	Autres
ELTON DK				https://support.sensoft-labs.com/issues/69149,https://support.sensoft-labs.com/issues/69078
STAR ENERGY
WMS OIL (TITAN)
CIEL OIL				https://support.sensoft-labs.com/issues/69074
API
CAP TOGO				https://support.sensoft-labs.com/issues/69207
YARA OIL
ORIBA
ELTON GB

#### Autres remarque Production
RAS
Remarque	Description	Note

### Conclusion
#### Points d’amélioration
Intervenant	Point	Action	Affectation

#### Autres remarques
Intervenant	Commentaire

#### Voir aussi
- Suivi hebdomadaire du 18/08/2021
- Suivi hebdomadaire du 06/08/2021
- Suivi hebdomadaire du 30/07/2021
- Suivi hebdomadaire du 23/07/2021