### Réunion de suivi hebdomadaire du 24/09/2021
#### Absences
Absent	Motif	Commentaire

#### Événements marquants de la semaine
Événement	Description	Commentaire
Incident production wallet oriba	Impossible de contacter le serveur depuis les applications wallet	Incident produit durant le weekend (17/09 au 19/09) Voir le ticket pour les détails
Adoption MDM - CYNOD	Tester et faire un feedback du MDM UROVO vs MIRADORE	- configuration MDM UROVO KO (voir @sala pour détails) - configuration MDM Miradore OK
Incident production ORIBA / CAP TOGO	Cas de transactions réalisées qui s'affichent au niveau des opérations mais pas sur le relevé de la carte	- Des premières analyses l'écriture des opérations en est la cause. Les raisons sont en cours de diagnostic. - Une correction a pu être trouvée pour fixer au niveau du client de façon temporaire. voir ticket 70425

#### Feedback Devs
Point	Description	Commentaire
[FO-WALLET]	Activation nouveau client carte : Ajustement écran (large, normal, small, xlarge, xlarge-land)	Résolu
[CYNOD - BO/FO]	Diagramme de séquence transaction : achat carburant par carte	Résolu
[CYNOD - FO]	Impossible de saisir un montant de plus de 3 chiffres lors d'une transaction	En cours (80%)
[FO-WALLET]	Afficher le message adéquat en cas de retour 200 alors que le contenu de retour est différent de celui attendu	Fait en attente validation du message d'erreur
[CYNOD - BO/WALLET]	Mise en place groupe de diffusion “Push notification” par établissement (flavor)	Résolu
[CYNOD - BO/FO]	PoC MDM Urovo	Résolu
[CYNOD - BO/FO]	Diagramme de séquence transaction : consommation ticket sécable	Fait en attente validation
[CYNOD-BO]	Export Relevé journaux transactions > lenteur lorsque tous les PS sont filtrés	Voir Ticket #61379
[CYNOD - BO]	Monitoring post déploiement version mobile avec Crashlytics + BO	Suivi en cours (Cas de crash en cours d'analyse)
[CYNOD - FIDELIA]	Suivi Enrôlement+Collecte point après déploiement de la version back-office Cynod 3.4.3 et de Fidelia 0.5.37	Résolu

Perspectives importantes semaine prochaine
[CYNOD - BO]	Diagrammes de séquence cinématique transactions Cynod (carte, ticket, code electronique…)	En cours
[CYNOD - BO]	Etudier un cleanup des bases de donnees cynod

#### Feedback commercial
Client	Ancienneté	Satisfaction	Commentaire
ELTON DK	En production		écarts de solde
STAR ENERGY	En production		soucis synchro Tpe et écarts de solde
WMS OIL (TITAN)	En production		Derniere livraison de TPE: defaut playstore. Retour pour installation et tests
CIEL OIL	En production		Mise à jour Bpm avec rétablissement droits user
API	En production		Problème imprimante dernièrement livrée Demande assistance
CAP TOGO	En production		Ecarts de solde persistant, en attente résolution
YARA OIL	En production		Statuer sur le serveur de tests Offre location srv
ORIBA	En production		Campagne en attente de démarrage suite pb envoi sms Contact pris avec l'opérateur pour diligence Livraison Carte, badge et Nouvelle commande TPE
ELTON GB	En production		Recurrence écarts de solde à fixer
MKA EXCELLENCE	Prospect		Rappeler après Magal indisponibilité Mame Mor
SOS PETROLE Groupe STAR OIL	Prospect		Négociations en cours
SGF (Serigne Gueye & Fils)	Prospect		Impasse contact décideur
SOMAYAF Togo	Prospect
OMEGA Petroleum	Prospect		Relance
Optimo Energy Guinée Bissau	Prospect		Offre acquisition en cours Hébergement en option
Ing Concept - Club des Actionnaires Pharmaciens	Prospect		En attente cahier de charges détaillé suite échange et présentation

Légende: 'Pas du tout satisfait' à 'très satisfait':
#### Feedback Support
Client	Tickets ouverts	Tickets fermés	Tickets en souffrance	Total ticket	Commentaire
ELTON DK
STAR ENERGY
WMS OIL (TITAN)
CIEL OIL
API
CAP TOGO
YARA OIL
ORIBA
ELTON GB

#### Feedback Production
Client	Incidents	Déploiements	Opérabilité	Non conformité	Autres
ELTON DK				https://support.sensoft-labs.com/issues/70830
STAR ENERGY					https://support.sensoft-labs.com/issues/70939
WMS OIL (TITAN)				https://support.sensoft-labs.com/issues/70829
CIEL OIL
API
CAP TOGO				https://support.sensoft-labs.com/issues/70957
YARA OIL
ORIBA					https://support.sensoft-labs.com/issues/70959
ELTON GB

#### Autres remarque Production
Remarque	Description	Note
RAS

#### Feedback roadmap produit
Evénement ​	Description ​	Commentaires ​
Intégration continue ​
Gestion des sliders wallet ​	Permettre de gérer dynamiquement des contenus promotionnels qui seront publiés au niveau du wallet ​	En retard ​
Fonctionnalité de souscription de services wallet ​	Permettre aux utilisateurs de l'​application de s'​enrôler pour les services cynod et/ou fidélité ​	En retard ​
Mise à jour ergonomie wallet ​	Amélioration du worflow souscription + design des layouts ​	Inclus dans le sprint 12 en attente des retours de test
Taskforce fin T3	Focus sur les cas d'​écart de solde / consommation ticket carburant / nouvelles fonctionnalités wallet ​	Inclus dans le sprint 13
Projets (interne/​externe) ​
MDM UROVO	Mettre en place un outils pour gérer les terminaux cynod ​	En cours de test en interne (amoa/support/test/dev)
API YARA OIL	Mise en place d'API pour recharge des cartes clients depuis leur wallet orange money	En retard ​
Externalisation reporting cynod	Passer par jasperserver pour exploiter le reporting cynod afin d'​alléger l'​application ​	En suspens - focus sur les priorités de la bu courant aout

### Conclusion
#### Points d’amélioration
Intervenant	Point	Action	Affectation
Mactar	Améliorer/adapter le workflow de suivi des tickets sur redmine	- Proposer un nouveau workflow pour intégrer le test à l'existant - Proposer de nouveau statut à chaque niveau de validation des tickets clients : Nouveau (all) -> En cours (support/po/dev) -> Terminé (dev) -> Résolu (test) -> Fermé (support/po)	@Ibrahima
Ibrahima	Investigation incident production StarEnergy / WMS Titan	https://support.sensoft-labs.com/issues/69890	@ibrahima
Mactar	Stratégie à adopter pour la migration CYNOD - ELTON	Tenir un point interne de coordination entre la BU et la Direction Général (facultatif) pour décider de la marche à suivre à propos de la position de ELTON (DIS surtout) sur la maj manuelle des TPE	@Mactar
Mactar	Unsplash	Proposer au courant de la semaine prochaine une séance de présentation de l'outil pour la gestion des sliders du wallet	@Awa
Mactar	Remontée des transactions cash cynod eltongb	Faire le paramétrage avec l'appui de la technique au besoin puis documenter dans le wiki	@Mounirou / @Mamadou
Mactar	Statistiques pour feedback support hebdomadaire BU - MONETIQUE	Partager les requêtes d'extraction	@Mounirou
Mactar	Pas d'équipement de test pour Mamadou	Reporter à sa hiérarchie et suivre	@Mamadou

#### Autres remarques
Intervenant	Commentaire

#### Voir aussi
- Les suivis hebdomadaires
- Cahier de route du produit CYNOD