### Réunion de suivi hebdomadaire du 29/10/2021
#### Absences
Absent	Motif	Commentaire
Florent	Congé

#### Événements marquants de la semaine
Événement	Description	Commentaire
Suivi des incidents reportés par ORIBA	Mobilisation de la bu-monétique pour prise en charges des incidents remontés par Oriba depuis le 12/10/2021	- Transactions ne générant pas d'écritures comptables : en cours - Transactions d'annulation qui ne devraient pas avoir lieu : en cours - Écarts de solde TPE (online/offline) et BO : FO-3.0.21 partagée aux clients pour suivi/monitoring. Les hypothèses connues ne sont toutes pas exploitées - Arrêt de l'application : en cours. ça s'était calmé avant le mardi 26.10.2021 où ça a repris
Pas de planification de sprint pour cette semaine		Toujours en rapport avec la priorité de fixer l'incident sur les incidents cynod oriba
Déploiement BO-3.5.1_RC3_3	Ajout des fix suivants pour libérer les points de blocage des clients - mise en place d'un programme de régularisation des transactions n'ayant pas généré des écritures - revue partielle du générateur	Sur tous les clients de la production
Test FO-3.0.21	Fix sur les soucis de synchronisation des transactions offline	OK : carte carburant online/offline, cash carburant offline, carte espace auto online/offline, cash espace auto offline, carte boutique online/offline, ticket online/offline KO : trx offline cash boutique offline (en rapport avec une mauvaise interpretation du code service au niveau du BO qui sera corrigé après les tâches prioritaires)
Réunion de coordination	Tenue d'une réunion de suivi de la situation du produit suite aux reports d'incident de Oriba du 12/10/2021	1. ce qui est constaté : problèmes de solde, de cumul et de transactions sans écritures 2. ce qui a été fait pour le moment : corrections light au niveau du générateur et ajout de traces logs pour le diagnostic approfondi 3. recommandation à court terme : a. Disposer des moyens d'analyser : design du workflow des transactions, analyse des traces, analyse des incohérences de la base (écart de solde, cumuls offline importants, opérations sans écritures) b. Corrections immédiates - Remise à niveau du programme de comptabilisation - Tests manuels, mais via Postman ou SoapUI - Désactivation des jobs qui plantent l'application - Remise à niveau des soldes, et RAZ des cumuls
Atelier sur les annulations	Mise en place des diagrammes d'activité pour les cas d'annulation + identification des points de correction/amélioration	Une version est prévue pour la fin de la semaine
Collection webservice soapUI	Partage de la collection des API pour réaliser les tests sur la partie transactionnelle	Il faudra penser à un moyen de s'assurer de toujours disposer des versions à jour de la collecter. Compte d'accès sur gitlab pour les collaborateurs ? (à discuter)
Reporting de controle	Mise en place de reporting de controle interne (support/dev/po) pour s'assurer du bon fonctionnement de l'app.	Les reports seront disponibles sur jasperserver pour configurer des alertes périodiques. tâche en cours

#### Feedback Devs
Point	Description	Commentaire

Perspectives importantes semaine prochaine

#### Feedback commercial
Client	Ancienneté	Satisfaction	Commentaire
ELTON DK	En production		Migration suspendue le temps de fixer la problématique des TPE à update
STAR ENERGY	En production		Transactions cartes Partenaires OP en piste Reste fix Transactions de forçage Problème initialisation TPE suite dernière version i9100 livrée
WMS OIL (TITAN)	En production		Non remontée Transactions de forçage partenaire Problème initialisation TPE suite dernière version i9100 livrée
CIEL OIL	En production		Problème initialisation TPE suite dernière version i9100 livrée
API	En production		Imprimante en attente de paramétrageRAS, Imprimante OK, le terminal est obsolète et défectueux
CAP TOGO	En production		Requête corrective pour les écarts Ok; en attente tests pour deploiement fix
YARA OIL	En production		Préparer démo Fidélité et proposition financière
ORIBA	En production		Problème initialisation TPE suite dernière version i9100 livrée correction écarts et problèmes de cumul à valider avec le client, Mobilisation technique toute la semaine
ELTON GB	En production		Relance livraison terminaux, Visite DG à Sensoft, Négociation commissions 2021
MKA EXCELLENCE	Prospect		Relance mails et appels en vain
SOS PETROLE Groupe STAR OIL	Prospect		Mise à jour Offre pilote avec dernières conditions retenues Validation Ok, préparation contrat de marché Démarrage imminent
SGF (Serigne Gueye & Fils)	Prospect		En attente
SOMAYAF Togo	Prospect		Offre en cours, en attente retour Badiane sur commissions partenaire
OMEGA Petroleum	Prospect		Attente reprise DGA à la fin du mois pour reprise actions
Optimo Energy Guinée Bissau	Prospect		Offres soumises, relance dès next week
Ing Concept - Club des Actionnaires Pharmaciens	Prospect		Offre en cours

Légende: 'Pas du tout satisfait' à 'très satisfait':
#### Feedback Support
Client	Tickets ouverts	Tickets fermés	Tickets en souffrance	Total ticket	Commentaire
ELTON DK	3	1	12	154	#Ecarts Soldes; #Validation Cartes porteur
STAR ENERGY	3	3	9	110	#Initialisation TPE; #Forçage Transactions interopérabilité; #Annulations sans impacts
WMS OIL (TITAN)	2	2	5	118	#Initialisation TPE; #Forçage Transactions interopérabilité; #Annulations sans impacts
CIEL OIL	0	0	1	21	#Initialisation TPE; #Forçage Transactions interopérabilité; #Annulations sans impacts
API	0	0	0	7	#Synchronisation Transactions offline; #Consultation listes noires
CAP TOGO	1	0	6	55
YARA OIL	0	0	1	24
ORIBA	1	0	10	69	#Ecarts (TPS vs BO - Transactions sans écritures - Annulations automatique....)
ELTON GB	3	0	1	27

#### Feedback Test
Sprint	Livrables (version)	A tester	Test réussi	Test échoué	Commentaire	URL cahier de test
	3.5.1_RC3	29	21	7	- I9100 : Transaction offline de types “Espace Auto” (Pompiste) et “Boutique” KO - I6300 : Synchronisation transactions offlines KO sauf les opérations cash qui affiche au niveau du TPE ssynchronisé mais non visible en BO - Les transactions cash de types “Espace auto” ne sont pas prisent en compte dans le journal du TPE lorsqu'on affiche tous les transactions - La fonction saisi numéro ticket ne parvient pas a identifier correctement un ticket valide - I6300 : Transaction cash non visible dans la liste des transaction cash et non comptabilisé dans la fidélité	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pmqn9cKOQ0D2NPrIcCZA-DsIuIpk4-D2/edit?usp=sharing&ouid=113722245881288041279&rtpof=true&sd=true
	3.5.1_RC3_1	24	23	1	- les transactions carte espace auto ne synchronisent pas - le filtre du journal sur “toutes les opérations” n'affiche pas celles effectuées en CASH au niveau de l'espace auto (voir ticket 70026 ) - le ticket ne s'imprime pas automatiquement après la confirmation - le solde après transaction n'est pas imprimé sur le reçu - Probléme de synchronisation des transactions Cash de type “Boutique” en online et offline	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gOsdyrYOx3IGNaXMSW1gf-lhvkbUtQhXlK0caAznUGA/edit?usp=sharing

#### Feedback Production
Client	Incidents	Déploiements	Opérabilité	Non conformité	Autres
ELTON DK
STAR ENERGY
WMS OIL (TITAN)
CIEL OIL
API
CAP TOGO
YARA OIL
ORIBA
ELTON GB

#### Autres remarque Production
Remarque	Description	Note

#### Feedback roadmap produit
Evénement ​	Description ​	Commentaires ​
Intégration continue ​
Incident sur les écarts de solde	Ecart entre le solde de la carte au niveau TPE et celui au niveau BO	- Une revue du code est nécessaire pour proposer une solution - En attendant une RAZ du cumul offline depuis le BO pour synchroniser le solde carte physique et carte BO pourra régler les cas d'écart reportés au support. La condition c'est que tous les TPE du réseau confirment avoir synchronisé toutes les transactions.
Incident sur les transactions qui ne génèrent pas d'écriture	Transactions réalisées au niveau TPE et synchrononisées au BO qui génèrent une opération mais pas d'écritures	Le diagnostic avancé est toujours en cours. Un programme de régularisation a été implémenté et en cours de validation avec Oriba
Gestion des sliders wallet ​	Permettre de gérer dynamiquement des contenus promotionnels qui seront publiés au niveau du wallet ​	En retard ​
Fonctionnalité de souscription de services wallet ​	Permettre aux utilisateurs de l'​application de s'​enrôler pour les services cynod et/ou fidélité ​	En retard ​
Projets (interne/​externe) ​
MDM MIRADORE	Mettre en place un outils pour gérer les terminaux cynod ​	Suivi. Feedback partagé à la hiérarchie. Bloqué sur la partie google play services à mettre en place. Le fournisseur a été interpelé.
API YARA OIL	Mise en place d'API pour recharge des cartes clients depuis leur wallet orange money	Paramétrage du VPN à finaliser. La devteam partenaire n'a pas encore entamé les développements
Migration Elton	Finaliser la migration du dernier client en V2	L'amélioration BO qui permet de rendre le registreId optionnel lève la contrainte de la migration en prenant en compte les versions FO de la production. Toutefois, compte tenu de l'incident survenu sur les transactions qui ne génèrent pas d'écritures, il est préférable de ne pas encore planifier la migration

### Conclusion
#### Points d’amélioration
Intervenant	Point	Action	Affectation
Mactar	Améliorer/adapter le workflow de suivi des tickets sur redmine	- Proposer un nouveau workflow pour intégrer le test à l'existant - Proposer de nouveau statut à chaque niveau de validation des tickets clients : Nouveau (all) -> En cours (support/po/dev) -> Terminé (dev) -> Résolu (test) -> Fermé (support/po)	@Ibrahima

Mactar	Unsplash	Proposer au courant de la semaine prochaine une séance de présentation de l'outil pour la gestion des sliders du wallet	@Awa
Mactar	Suivi du support sur les tickets qui ne respecte pas le worflow. Selon l'extraction redmine de ce jour sur les tickets en attente de validation, nous avons un total de 33 tickets.	- fermer les tickets qui ne sont plus d'actualité - s'assurer avec les clients de la bonne résolution des tickets - s'assurer de ne pas laisser un ticket en attente de validation plus de 7 jours au plus tard sans réponse ni suivi (26/33 des tickets sont restés plus de 7 jours sans suivi)	@mounirou @mamadou @rokhaya
Mactar	Recenser au niveau des TPE CYNOD les informations sur la disponibilité des services de google	- prendre contact auprès des différents responsables des points de service - voir si @moustaphaFall s'il peut aider renseigner les informations sur le fichier partagé google sheet	@mamadou
Mactar	Amélioration wallet : avoir l'itinéraire des points de service	Intégrer en 2 phases : - Phase 1 : en appuyant sur le point de service, lancer l'application maps pour donner la main - Phase 2 : intégrer en test les api google maps afin que le wallet gère l'itinéraire in-app. une phase pilote à faire avec les membres de la bu-uniquement pour apprécier le principe des 1000 requêtes gratuites	@mactar @sala

#### Autres remarques
Intervenant	Commentaire

#### Voir aussi
- Les suivis hebdomadaires
- Cahier de route du produit CYNOD